## Slide 1: 게임 소개
게임 이름
Tower Defence
High Concept
방어하지 못하면 끝이다.
핵심 메카닉
- 다양한 터렛을 맵(경로)에 전략적으로 배치
- 난이도에 맞는 터렛으로 적 유닛 격파

## Slide 2: 개발 진척도
개발 항목 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 난이도에 따른 스테이지 구현 | 스테이지 6개 각각 난이도 | 80%
아군 유닛 | 3종류의 타워 구현 | 3종류의 타워 구현 | 100%
적 유닛 | 3종류의 적 유닛 구현 | 3종류의 적 유닛 구현 | 100%
사운드 | BGM, 타워에서 발포 시, 적 유닛이 죽었을 시 | BGM 구현 발포/유닛 사망 사운드 미구현 | 40%
애니메이션 | 적 유닛 생성 적 유닛 이동 적 유닛 사망 아군 타워 마우스 드래그 이동 아군 타워 총알 이동 | 적 유닛 생성 구현 적 유닛 이동 구현 적 유닛 사망 미구현 아군 타워 마우스 드래그 이동 구현 아군 타워 총알 이동 구현 | 80%
게임 기능 | 적 유닛이 끝 지점 도달 시 라이프 감소 적 제거마다 일정량 골드 획득 스테이지 클리어 시 상점 이용해 타워 건설 단계가 올라갈수록 적 유닛 수 증가 | 라이프 감소 미구현 적 제거마다 골드 획득 구현 스테이지 클리어 시 상점에서 타워 구매/건설 구현 단계가 올라갈수록 적 유닛이 다양해지거나 많아지게 구현 | 70%
난이도 | normal 난이도 구현 | normal 난이도 구현 | 80%

## Slide 3: Github Commit 통계 - 주별 커밋 횟수
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 7 | 3
Week of Oct 14 | 5
Week of Oct 21 | 
Week of Oct 28 | 
Week of Nov 4 | 2
Week of Nov 11 | 1
Week of Nov 18 | 3
Week of Nov 25 | 5
Week of Dec 2 | 10

## Slide 4: 소감
- 잘 된 점
- 타워와 유닛, 총알의 충돌 체크
- 시간에 따라 움직이는 유닛
- 타워 드래그/드롭
- 아쉬운 점
- 밸런스 조절 실패
- 추가 범위 대체로 구현 못 함
- 디테일한 부분 대체로 구현 못 함